进贤前坊中心小学改造项目

招标文件

招标代理机构：建中工程有限公司

2020年10月

目  录

投标邀请函

第一章  投标人须知

第二章  工程量清单

第三章  合同条款

第四章  评审标准

第五章  投标文件格式

# 投标邀请函

我单位受南昌中微半导体设备有限公司和进贤县前坊中心小学委托，就进贤前坊中心小学改造项目进行邀请招标，现邀请合格投标人参加，并就本项目告知如下：

1．项目名称：进贤前坊中心小学改造项目

2. 招标编号：JXJZ2020-Z036

3．招标范围：工程量清单和施工图纸范围内全部工程。

4．项目地点：进贤前坊中心小学。

5. 合格投标人必须满足以下条件：

5.1具有被授予合同资格和具有履行合同能力的相关材料（提供有效的营业执照）；

5.2具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质（提供企业资质证书）；

5.3具有有效的安全生产许可证；

5.4拟派注册建造师具有建筑工程专业二级（含）以上注册证书及B类安考证；

5.5提供法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证；

5.6拟派八大员[施工员、安全员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员]具有有效岗位证书，安全员还需持有建设行政主管部门核发的经安全生产考核合格证书C证；

5.7外埠来赣施工单位根据赣建办【2017】14号文和赣建审批〔2020〕4号）文规定，在“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上办理好有效的企业信息登记和办理单项工程投标登记，提供截图证明，加盖单位公章。

5.8本项目不接受联合体投标。

- 投标文件获取：被邀请的投标人请于2020年10月22日至2020年10月26日，每天（节假日除外）9：00-11：30、14：00-17：00（北京时间）至建中工程有限公司领购招标文件。招标文件售价：人民币200元/份，售后不退。

7.投标文件递交截止时间：2020年10月29日14时30分（北京时间），投标文件递交地点：南昌中微半导体设备有限公司（江西省南昌市高新区天祥大道699号中节能低碳园5-2栋二楼）

招标人：南昌中微半导体设备有限公司、进贤县前坊中心小学

联系人：曹宇、周明华   电话：18916168359、13870642345

招标代理机构：建中工程有限公司

项目联系人：朱玲丽    电话：18279131885

第一章   投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 南昌中微半导体设备有限公司、进贤县前坊中心小学 |
| 2 | 项目名称 | 进贤前坊中心小学改造项目 |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 招标时间 | 1、投标文件递交截止时间：2020年10月29日14时30分（北京时间）。 2、投标文件递交地址：南昌中微半导体设备有限公司（江西省南昌市高新区天祥大道699号中节能低碳园5-2栋二楼）。 若以上时间和地点发生变化，将提前1个工作日以邮件方式告知各投标人。 |
| 5 | 联合体 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 6 | 工期 | 70天 |
| 7 | 招标控制价 | 1342420.06元(不含增补项目) |
| 8 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 9 | 质量保证期 | 按国家相关规定执行（工程竣工验收合格之日起） |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 资金来源 | 自筹，以捐赠形式给南昌市青少年基金会。 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本一份、副本二份 |
| 13 | 评分标准和办法 | 最低评标价法 |
| 14 | 付款方式 | 本项目资金将以捐赠形式给南昌市青少年基金会，由南昌市青少年基金会支付给工程承包人。 施工合同签订7个工作日内支付合同价的30%，完成合格工程量的50%时支付合同价款的60%，工程全面完工合格后，,支付至合同价价的85%，办理审计结算后一个月内支付到决算价款的97%，余3%作为质保金，待一年质保期满后无质量问题一次性付清。 |
| 15 | 答疑澄清 | 投标人如有疑问，应在开标3天前以书面(加盖投标人单位公章)形式递交至建中工程有限公司招标代理部 ，或发送一份电子版扫描件文件（同时发送一份WORD版文件）至电子信箱1040879553@qq.com，招标代理机构将向所有投标人进行书面答复（但答复不注明问题来源）。 |
| 16 | 投标保证金 | （本项目不适用） |
| 17 | 中标服务费 | 壹万元整 |
| 18 | 其他说明 | / |

前附表

本表关于招标服务的要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

1.1招标人及项目名称

1.1.1 招标人名称：南昌中微半导体设备有限公司、进贤县前坊中心小学。

1.1.2 招标代理机构名称：建中工程有限公司。

1.1.3 项目名称：进贤前坊中心小学改造项目。

## 1.2项目的确定和资金来源

本次招标的资金来源为招标人自筹，以捐赠形式给南昌市青少年基金会。

## 1.3招标的组织形式

委托组织。

## 1.4招标方式

邀请招标。

## 1.5资格审查

（1）具有被授予合同资格和具有履行合同能力的相关材料（提供有效的营业执照）；

（2）具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质（提供企业资质证书）；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）拟派注册建造师具有建筑工程专业二级（含）以上注册证书及B类安考证；

（5）提供法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证；

（6）拟派八大员[施工员、安全员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员]具有有效岗位证书，安全员还需持有建设行政主管部门核发的经安全生产考核合格证书C证；

（7）外埠来赣施工单位根据赣建办【2017】14号文和赣建审批〔2020〕4号）文规定，在“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上办理好有效的企业信息登记和办理单项工程投标登记，提供截图证明，加盖单位公章。

（8）本项目不接受联合体投标。

以上材料原件现场查验。

## 1.6合格的服务

    - 投标人提供的所有服务，均应符合国家标准及法律法规要求。招标人的支付也仅限于这些服务。

## 1.7招标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担所有参与准备和参与招标有关的费用。

## 1.8招标文件的组成

投标人须知

工程量清单

合同条款

评分标准

投标文件格式

## 1.9招标文件的澄清答疑

1.9.1投标人要求对招标文件进行澄清，应以书面形式（包括信函或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构对招标文件有必要澄清的问题以书面（或电子邮件）形式予以答复，同时将书面（或电子邮件）形式答复发给所有购买招标文件的单位（但答复中不包括问题的来源）。所有关于招标文件的澄清均作为招标文件的补充部分。此书面答复构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

1.9.2投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面（或电子邮件）形式确认收到该澄清，逾期未确认的视为投标人已收到该澄清。

1.9.3投标人要求澄清答疑招标文件的截止时间，在投标人须知前附表中规定。

## 1.10招标文件的修改

招标文件的修改将以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的投标人，投标人收到上述通知后，应在24小时内以书面（或电子邮件）形式确认收到修改文件，逾期未确认的视为投标人已收到该修改文件。

## 1.11投标文件的编写

1.11.1 投标人应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于非实质性响应或与招标文件存在重大偏差，其投标文件均会被否决。凡属于细微偏差的将会由评审委员会做出不利于投标人的评审。

1.11.2 投标人必须对招标文件中的“商务条款”中的内容在“合同/商务条款偏离表”、进行点对点应答。一般写明“满足”或“不满足”，需要说明的特殊部分，另注明在附件中解释。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和项目要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，均属于投标人的风险，并可能导致其投标文件被否决。

1.11.3 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标的所有往来函电均应使用中文。

## 1.12投标文件的构成

详见投标文件格式。

## 1.13关于优惠条件

本项目报价即为市场价的优惠折扣，投标人有且仅能有一个报价，否则其投标文件将被否决。

## 1.14投标报价

1.14.1 投标人填报价格应为本项目全部服务的总价，报价应为包干价格，包含本项目服务所有费用。投标人应对本次招标所需的全部服务提供完整响应。

1.14.2 各项投标价格均以人民币报价。

## 1.15证明投标人合格和资格的文件

1.15.1 提供符合招标人招标文件中要求的资格条件的证明材料。

## 1.16投标文件的式样和签署

1.16.1 投标人应按本须知前附表的规定，编制投标文件“正本”和 “副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

1.16.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人法定代表人或授权代表签署或盖投标人单位公章。

1.16.3 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。

1.16.4投标文件封面或骑缝的盖章（签字）视为投标文件每一页均已盖章（签字）。

## 1.17备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

## 1.18投标文件的密封和标记

1.18.1投标人应将投标文件部分的正本、副本密封在密封包里提交。密封包的粘接缝隙必须加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权代表签字。如有需提交评委评审原件的，可不密封，但应在截止时间前递交。

1.18.2 投标文件外层包封应写明招标人名称、项目名称等信息。

1.18.3 提交投标文件时，招标代理机构应对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

1.18.4 对于不符合上述要求的，投标人应自行对其投标文件的提前开启和误投及其结果负责。

## 1.19投标文件的提交、送达

1.19.1 投标人必须在投标人须知前附表规定的截止时间内将投标文件递交至投标人须知前附表所述的单位和地址，并现场签到以证明出席招标会。

1.19.2 招标代理机构按投标人须知的规定修改招标文件后，可以书面补充通知的方式，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止时间方面的全部权利、责任和义务，将在延长后新的投标截止时间内继续适用。

1.19.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

## 1.20投标文件的修改和撤回

1.20.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的书面要求并进行修改或撤回。在投标截止时间以后，不能更改和撤销其投标文件。

## 1.21开标会

1.21.1 招标代理机构将按本须知前附表确定的时间和地点举行开标会。投标截止时间和开标会召开时间为同一个时间。

1.21.2 开标会议由招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或其代表出席。但按规定提交合格撤回书面要求的投标文件不予开封。

1.21.3 投标文件有下列情况之一的将视为无效，不予开封：

1）投标截止时间以后送达的投标文件；

1.21.4 开标会时，招标代理机构当众宣布参加本次招标的投标人数及投标文件的密封情况，并宣读有效投标的“投标报价一览表”中的投标人名称、投标总报价以及投标文件保证金情况。

1.21.5 开标会内容填写在“开标记录表”中。

## 1.22评审委员会

1.22.1 评审期间，任何单位和个人不得非法干预或影响评审的过程和结果。

1.22.2 评审委员会成员名单在评审结果确定前保密。

## 1.23投标文件的澄清和说明

1.23.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，并作为评审报告的一部分。评审委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

1.23.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

1.23.3 评审委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

## 1.24投标文件的评审

1.24.1 评审委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

1.24.2 评选过程中发现算术错误，将按以下方法更正：

（1）“投标报价一览表”内容与投标文件不一致时，以“投标报价一览表”内容为准；

（2）如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

（3）如果单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价。在单价小数点有明显错位时，应以总价为准，并修改单价；

（4）投标时将按上述修正错误的方法修正价格。同时出现两种以上不一致的，按照前款优先的原则修正。修正后的价格应对投标人具有约束力，如果投标人不接受修正后的价格，评选委员会将否决其投标。评选结束确定中标人之后发现算术错误的，招标人有权按照对招标人有利的原则要求中标人进行价格调整，中标人拒不接受的，招标人有权取消其中标资格。

（5）投标人须确认缺漏项已包含在其投标价中，若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评选委员会将否决其投标。签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。

1.24.3 对于投标文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的微细偏差，评审委员会可以要求投标人进行补正，拒不补正的，在详细评审时可以对微细偏差作出不利于该投标人的评审。

1.24.4 在详细评审之前，评审委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标申请。对招标文件中加“*”的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致其投标被否决。

1.24.5 评选开始之后，投标人不得要求通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。如发现下列情况之一的，其投标文件将被评审委员会否决：

1) 未提交投标函的；

2) 投标人投标报价超出招标控制价的；

3) 投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；或无投标人公章并无法定代表人签字或印章，或签字人无法定代表人有效委托的；

4)投标文件有效期不足的；

5)严重偏离招标文件技术规格、技术标准要求的；

6)不满足招标文件服务期、付款方式等实质性商务条款要求的；

7)本招标文件中规定其它无效标条件的。

1.24.6 评审委员会只对符合招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1.25 评审方法： 最低评标价法。
（1）资格性检查。评标小组将依据法律法规和招标文件的规定，对招标文件中的资格证明进行审查，以确定是否具备响应资格。
（2）评审委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，确定其是否响应技术和商务要票。

（3）评审委员会将按有效投标报价由低至高排序，报价最低者中标。

## 1.26中标规则

最低价中标。

## 1.27 相关人员的接触

1.27.1 从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其招标有关的事项与招标人、招标代理机构和评审委员会的人员私下接触。

1.27.2 投标人试图对招标人和评审委员会的评审、比较或中标候选人的决定进行影响，都可能导致其投标文件被否决。

1.27.3 在确定中标人之前,招标人不得与投标人就合同价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

## 1.28中标通知书

1.28.1 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

1.28.2 中标通知书是招标文件档案和合同的组成部分。

1.28.3 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

## 1.29签订书面合同

1.29.1 招标人在中标通知书中载明与中标人签订书面合同的时间，招标人与中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.29.2 中标人在收到中标通知书后按招标文件和中标通知书规定的期限和要求，与招标人签订合同。

## 1.30 中标服务费

1.30.1 中标人收到中标通知书时，应向招标代理机构支付投标资料表中规定的中标服务费。

1.30.2 中标服务费只接受现金、支票、电汇或银行汇票。

1.30.3 中标人如未按以上规定办理，招标代理机构将不予返还其投标保证金。

# 工程量清单

| 前坊小学改造综合清单报价表 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料单价 | 合计 | 用材说明 |
| 一 | 食堂一楼装饰项目 |
| 1 | 石膏板吊顶 | M² | 153 |  |  |  | （1）30*40mm（足尺23*33）杉木龙骨结构 （2）9.5mm石膏板错缝封面 （3）按展开面积计算,特殊造型另计 （4）不含批灰乳胶漆、电线、灯具 |
| 2 | 天花墙面刮瓷 | M² | 379.3 |  |  |  | 多乐士乳胶漆3底2面施工处理 |
| 3 | 水电 | M² | 153 |  |  |  | 水管为联塑牌PPR管，电线为赣昌牌多股铜芯线、PVC穿线管。（含外线改造） |
| 4 | 双层铝合金窗更换 | M² | 24.7 |  |  |  | 1.4厚铝合金料、5厘钢化双层中空玻璃。市场询价 |
| 5 | 基础设施拆除 | M² | 148.43 |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾托运 | M² | 148.43 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 二 | 食堂二楼装饰项目 |
| 1 | 石膏板吊顶 | M² | 157.6 |  |  |  | （1）30*40mm（足尺23*33）杉木龙骨结构 （2）9.5mm石膏板错缝封面 （3）按展开面积计算,特殊造型另计 （4）不含批灰乳胶漆、电线、灯具 |
| 2 | 天花墙面刮瓷 | M² | 383.9 |  |  |  | 多乐士乳胶漆3底2面施工处理 |
| 3 | 水电 | M² | 157.6 |  |  |  | 水管为联塑牌PPR管，电线为赣昌牌多股铜芯线、PVC穿线管。（含外线改造） |
| 4 | 双层铝合金窗更换 | M² | 35.6 |  |  |  | 1.4厚铝合金料、5厘钢化双层中空玻璃。市场询价 |
| 5 | 基础设施拆除 | M² | 157.6 |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾托运 | M² | 141.58 |  |  |  |  |
| 7 | 楼面防水热补SBS1.5厚聚酯胎防水卷材 | M² | 232 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 三 | 学生宿舍楼装饰项目 |
| 1 | 地面铺贴复合地板 | M² | 632.8 |  |  |  | 1-4层面积(中档品牌) |
| 2 | 拆除原始旧窗户 | M² | 145.68 |  |  |  | 纯人工拆除、装袋运至垃圾指定堆放点。 |
| 3 | 更换铝合金窗户 | M² | 145.68 |  |  |  | 1.4厚铝合金料、5厘钢化双层中空玻璃。市场询价 |
| 4 | 窗帘 | m | 158 |  |  |  | 定制 |
| 40 | 电路改造（1-4层） | M² | 1158.4 |  |  |  | 含：灯管、打槽、线管、插座、开关、电线、配电箱、人工工资等。（含外线改造） |
| 6 | 宿舍房间配套设施 | 项 | 1 |  |  |  | 8个床位、360元每个床位、12间 |
| 7 | 宿舍房间衣柜 | 项 | 1 |  |  |  | 1.6M宽*2米高=3.2平方。3.2平方*1000元\平方*12间 |
| 8 | 卫生间改造 | 个 | 1 |  |  |  | 暂按30000元，按实际结算 |
| 9 | 墙面刮瓷 | M² | 3180 |  |  |  | 多乐士乳胶漆3底2面施工处理 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 四 | 办公楼外墙喷砂项目 |
| 1 | 铲除与修补外墙脱层 | M² | 540.54 |  |  |  |  |
| 2 | 搭建外架 | M² | 540.54 |  |  |  |  |
| 3 | 真石漆 | M² | 540.54 |  |  |  | 立邦、大师、多乐士等品牌漆 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 五 | 功能楼外墙喷砂项目 |
| 1 | 铲除与修补外墙脱层 | M² | 628.3 |  |  |  |  |
| 2 | 搭建外架 | M² | 628.3 |  |  |  |  |
| 3 | 真石漆 | M² | 628.3 |  |  |  | 立邦、大师、多乐士等品牌漆 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 六 | 功能楼楼面防水项目 |
| 1 | 清理楼面隔热层水泥块和砖 | M² | 361.76 |  |  |  | 人工清理运至楼下指定堆放点 |
| 2 | 清洗楼面 | M² | 361.76 |  |  |  | 纯人工清理。 |
| 3 | 强力胶修补裂缝 | m | 0 |  |  |  | 以实际发生量计算 |
| 4 | 热补SBS1.5厚聚酯胎防水卷材 | M² | 361.76 |  |  |  |  |
| 5 | 楼面四周护墙水泥粉刷 | m | 120 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 七 | 功能楼楼面隔热项目 |
| 1 | 屋面保护防水隔热层5cm厚水泥砂浆找平 | M² | 361.76 |  |  |  |  |
| 2 | 屋面养护7天 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 八 | 功能楼装修项目 |
| 1 | 教室地面铺贴复合地板 | M² | 707.61 |  |  |  | 6间教室*3层。1.2mm厚复合地板(中档品牌) |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税费 |  |  |  |  |  | 税费由5%调整为9% |
| 九 | 其他项目 |
| 1 | 保洁费（直接费的2%） | 项 | 1 |  |  |  | 完工后整套房清洁费用，不含外墙清洁。 |
| 2 | 施工现场地面成品保护（直接费的2%） | 项 | 1 |  |  |  | 成品保护费（包干） |
| 3 | 材料搬运费（直接费的2%） | 项 | 1 |  |  |  | 无电梯:2-4楼 加5元M2 ,5-8楼 加10元M2有电梯按8元计算. |
| 4 | 垃圾清运费（直接费的3%） | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
|  |  | 人工合计A |  |  |  |  |  |
|  | 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接费C |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费E |  |  | E=（A+B）*10% |  |  |  |
|  | 总 价G |  |  | G=C+E |  |  |  |
| 十 | 空调项目 |
| 1 | 立式空调柜机 | 台 | 26 |  |  |  | 格力3PQ铂变频快速冷暖立柜式 |
| 2 | 空调插座开关 | 个 | 26 |  |  |  | 正泰空调漏电保护器家用220V空气开关3P柜机式32A |
| 3 | 户外配电箱 | 个 | 2 |  |  |  | 800*600*200不锈钢304 |
| 4 | 三相四线配电箱定制配件 | 套 | 2 |  |  |  | 三相四线100A漏电、26个空开等 |
| 5 | 户外电缆线 | 米 | 100 |  |  |  | 华旗（HuaQi)橡套电缆三相四线10平方、4芯软电缆YZ3*10+1*6平方电线电缆 |
| 6 | 改造电表 | 套 | 1 |  |  |  | 以供电所报价为准 |
| 7 | 电线 | 米 | 50 |  |  |  | 正泰（CHNT)电线电缆BV4平方单芯单股线、国标铜芯硬线 |
| 8 | 人工费 | 工 | 15 |  |  |  | 布线以实际工作为准 |
| 9 | 每学年电费 | 度 | 18225 |  |  |  | 以每学年3个月（3*27天）、每天约10台*3度*7.5小时 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 十一 | 功能楼墙面项目 |
| 1 | 墙面 | M² | 3300 |  |  |  | 以实际结算为准 |
| 2 | 铲除清理干净老墙面 | 工日 | 3.2 |  |  |  | 人工铲除墙皮 |
| 3 | 腻子粉材料价 | M² | 3300 |  |  |  | 水性腻子粉 |
| 4 | 刷乳胶漆材料 | M² | 3300 |  |  |  | 多乐士乳胶漆 |
| 5 | 人工费 | M² | 3300 |  |  |  | 刷两遍 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 十二 | 教室课桌项目 |
| 1 | 课桌 | 套 | 260 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 十三 | 象棋围棋桌子项目 |
| 1 | 象棋桌 | 套 | 15 |  |  |  | GYKZ象棋桌子棋盘桌围棋桌椅组合 |
| 2 | 围棋桌 | 套 | 15 |  |  |  | 围棋桌桌椅组合简约实木 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 十四 | 增补项目（待定） |
| 1 | 真石漆（学生宿舍） | M² | 700 |  |  |  | 立邦、大师、多乐士等品牌漆 |
| 1 | 真石漆（教学楼） | M² | 750 |  |  |  | 立邦、大师、多乐士等品牌漆 |
| 1 | 真石漆（食堂） | M² | 400 |  |  |  | 立邦、大师、多乐士等品牌漆 |
| 1 | 铲除与修补外墙脱层 | M² | 1850 |  |  |  |  |
| 2 | 搭建外架 | M² | 1850 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌 | 套 | 260 |  |  |  | 补差 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费10% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |  |  | 原税费由5%调整为9% |
|  | 增补项目合计 |  |  |  |  |  |
|  | 注：1.本次报价暂不含增补项目，如确定后按实结算 2.税费按有资质的施工企业计税标准计算 3.工程量结算时按实结算 |

# 第三章  合同条款

1. 商务需求

1.1工期：

工期:70天。

质量要求：合格。

1.2付款方式：

付款方式：本项目资金将以捐赠形式给南昌市青少年基金会，由南昌市青少年基金会支付给工程承包人。

施工合同签订7个工作日内支付合同价的30%，完成合格工程量的50%时支付合同价款的60%，工程全面完工合格后，,支付至合同价价的85%，办理审计结算后一个月内支付到决算价款的97%，余3%作为质保金，待一年质保期满后无质量问题一次性付清。

1.3项目要求

3.1投标人应保证招标人在中华人民共和国使用投标人所提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉。

1.4其它

4.1投标人对上述内容的实现时间、地点、质量在投标文件中应详细说明。合同主要条款即本招标文件的商务要求，投标人必须完全响应所有商务要求条款。

4.2 本项目合同适用《合同法》，签订方式采用书面形式，中标后，由双方协商制定合同条款。

# 第四章  评审标准

# 评标原则

# 本次招标采用最低评标价法进行评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按投标报价由低至高进行推荐前三名投标人为中标候选人的。

# 第五章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：    　　　　  （签字或盖章）

年    月    日

投 标 函

致：（招标人）

根据招标人为（项目名称）项目的招标，投标人  (投标人单位名称、地址） 提交下述文件正本　　份，副本　　份。

- 投标函

- 投标报价一览表

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 合同/商务条款应答

- 资格证明材料

据此，投标人同意如下内容：

- 所附投标报价一览表中规定的投标总价为人民币          元。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细解读全部招标文件。

- 本投标文件有效期为  响应招标文件要求　　。

- 如果在规定的招标会时间后，我方在投标文件有效期内修改或撤回投标文件，贵方有权不予返还我方投标保证金。

- 我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标报价。

- 我方充分知晓本次招标为预估数量招标，最终合同执行的数量以招标人发出的招标订单和招标人签署的到货签收合格证明载明的数量为准。

- 我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

10.与本次招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                 邮编

传真                        电话                   电子邮箱

投标人名称：                         （盖单位章）

年       月       日

投标报价一览表

投标人名称：                                 投标文件编号：

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明 （特别优惠条款） |  |
| 2 | 投标保证金 |  |
| 3 | 工期期 | 响应招标文件要求 |
| 4 | 质量保证期 | 响应招标文件要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 响应招标文件要求 |
| 6 | 备 注 |  |
| 7 | 投标总报价 | 人民币 元整（￥： ） |

投标人：           （签字或盖章）

________年______月________日

预算书

法定代表人身份证明文件

致：

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

附：代表人性别：             身份证号码：

公司注册号码：           企业类型：

经营范围：

法定代表人身份证复印件粘贴：

投标人：           （签字或盖章）

________年______月________日

法定代表人授权委托书

致：

兹授权我公司        负责贵公司组织的        项目的招标工作，代表我公司全权办理针对该项目的应答、澄清等具体工作，并签署全部有关的文件。

我公司对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权有效期内签署的所有文件（包括合同、订单等）不因授权的撤销而失效。

授权时间：    年    月    日至     年    月    日

附：授权代表情况：

姓名：             性别：

身份证号：                               职务：

电话：                  邮编：

通讯地址：

邮箱地址：

法定代表人身份证复印件粘贴：                  衩授权人身份证复印件粘贴：

（必须有签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）

（必须有签字或盖章）投标人：（签字或盖章）

合同/商务条款应答

1、若存在合同偏离条款，则填写下表：

根据招标文件第三章 《合同条款》答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”应答，应答“不满足”其投标文件将被否决。

合同/商务条款偏离表

公司名称：                      项目名称：

| 序号 | 合同文件条目号 | 招标文件的合同条款 | 商务投标文件的合同条款 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如无不响应条款，则应在此表格填“全部响应招标文件”；投标人递交的本表为未列明偏离时，招标人将“全部响应招标文件”执行。

投标人：           （签字或盖章）

________年______月________日

资格证明材料

- 提供符合招标人招标邀请函中要求的资格条件的证明材料（复印件加盖投标人公章）

至少应包含：

（1）具有被授予合同资格和具有履行合同能力的相关材料（提供有效的营业执照）；

（2）具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质（提供企业资质证书）；

（3）具有有效的安全生产许可证（提供安全生产许可证）；

（4）拟派注册建造师具有建筑工程专业二级（含）以上注册证书及B类安考证（提供建造师注册证书及B证）；

（5）提供法定代表人证书或法定代表人授权委托书及本人身份证；

（6）拟派八大员[施工员、安全员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员]具有有效岗位证书，安全员还需持有建设行政主管部门核发的经安全生产考核合格证书C证（提供八大员岗们证书及安全员C证）；

（7）外埠来赣施工单位根据赣建办【2017】14号文和赣建审批〔2020〕4号）文规定，在“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上办理好有效的企业信息登记和办理单项工程投标登记，提供截图证明，加盖单位公章。

说明：以上材料需提供加盖投标人公章的复印件。要求提供的资格证明文件格式中全部内容都需如实填写。评审小组将根据投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 有利于投标人中标的其它证明材料；

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件